ISO/IEC 27001:2022 хамрах хүрээг үе шаттай өргөтгөх төлөвлөгөө

2026-2030 дунд хугацааны стратегид үндэслэв  ·  Foundational-to-Ecosystem загвар  ·  засварласан хувилбар

Үндсэн зарчим. Хамрах хүрээг нэг дор бус, 4 жилийн турш үе шаттайгаар тэлнэ — жил бүрийн хяналтын аудит-ыг хамрах хүрээний өргөтгөл-той хослуулснаар жил бүр цоо шинэ баталгаажуулалт хийхээс хамаагүй хямд, эрсдэл багатай байна. Чухал засвар: Тендерийн Ажлын даалгавар 1-д Төлбөрийн систем, технологийн газар (СВИФТ орчин, Банксүлжээ, DepoX-ийн үндсэн орчин үүнд багтана) аль хэдийн нэрлэгдсэн тул эдгээр нь 2027 оны Анхны хамрах хүрээнд орно — дараагийн жилүүдэд зөвхөн ШИНЭЭР бий болох дэд бүтэц (Нөөц төв гэх мэт) болон газар нэгжийг нэмнэ.

2027 Үе шат 1 — Анхны баталгаажуулалт

Хамрах хүрээ (2027 оны эцэст):

| Хамрах хүрээний бүрэлдэхүүн | Стратегийн заалт | Гол Annex A хяналт | Аудитын төрөл |
| --- | --- | --- | --- |
| Монголбанкны Төв байр — Мэдээлэл технологийн хэлтэс, серверийн орчин, сүлжээний дэд бүтэц | 1.8 | A.5.1–A.5.4, A.8.9 | Анхны баталгаажуулалт (Stage 1 & 2) |
| Төлбөрийн систем, технологийн газар бүхэлдээ — СВИФТ орчин, Банксүлжээ систем, DepoX-ийн үндсэн орчин, Үндэсний цахим гүйлгээний төв | 1.9 | A.5.9, A.5.12, A.8.20 |  |
| Санхүү, удирдлагын газрын Үйлчилгээ аюулгүй байдлын хэлтэс, Хүний нөөцийн хэлтэс | 1.5 | A.6.1–A.6.3, A.7.1–A.7.6 |  |
| Эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудитын газар; Хуулийн газар | 1.6 | A.5.31, Clause 6.1, 9.2 |  |

Энэ бол тендерийн Ажлын даалгавар 1-д нэрлэсэн хамрах хүрээтэй бүрэн тохирно.

🔑 2028 он руу шилжих нөхцөл - Нөөц төв (DR site)-ийн барилга, техникийн угсралт дууссан, ашиглалтад орсон байх; - DRP/BCP журам батлагдаж, дор хаяж нэг удаагийн симуляци/тест амжилттай хийгдсэн байх; - Шинэ дэд бүтцийн эрсдэлийн үнэлгээ хийгдэж, SoA-д тусгагдсан байх; - Гэрчилгээжүүлэх байгууллагад хамрах хүрээний өргөтгөлийн тухай урьдчилан (~60–90 хоногийн өмнө) бичгээр мэдэгдсэн байх.

2028 Үе шат 2 — 1-р Хяналтын аудит + Хамрах хүрээг өргөтгөх

Шинээр нэмэгдэх хамрах хүрээ:

| Хамрах хүрээний бүрэлдэхүүн | Стратегийн заалт | Гол Annex A хяналт | Аудитын төрөл |
| --- | --- | --- | --- |
| Төлбөр тооцооны Нөөц төв (DR Site) — шинэ барилга, дэд бүтэц, сервер, сүлжээ | 5.2 | A.5.29–A.5.30, A.8.14 | 1-р Хяналтын аудит + Scope Extension |
| АТМ сүлжээ, цэвэрлэгээний системүүдийн бүрэн хамрал (RTGS/СВИФТ-ийн үндсэн орчин 2027-д аль хэдийн орсон) | 5.3 | A.7.1–A.7.14 (DR сайт) |  |

🔑 2029 он руу шилжих нөхцөл - Их өгөгдлийн систем, Зээлийн мэдээллийн сан техникийн хувьд ашиглалтад орсон байх; - Арилжааны банк/ББСБ-тай холбогдох гэрээнд МАБ-ын шаардлага (A.5.20) орж, гарын үсэг зурагдсан байх; - DLP, API gateway-ийн техникийн хяналт хэрэгжиж, дор хаяж 3 сарын лог/хяналтын түүхтэй болсон байх.

2029 Үе шат 3 — 2-р Хяналтын аудит + Хамрах хүрээг өргөтгөх

Шинээр нэмэгдэх хамрах хүрээ:

| Хамрах хүрээний бүрэлдэхүүн | Стратегийн заалт | Гол Annex A хяналт | Аудитын төрөл |
| --- | --- | --- | --- |
| Их өгөгдлийн (Big Data) платформ; Зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сан | 1.7 (Чиглэл 1) | A.5.15, A.8.12 (DLP) | 2-р Хяналтын аудит + Scope Extension |
| Валют арилжааны нэгдсэн систем — оролцогчдыг 100% хамруулна | 3.2 | A.8.20–A.8.22 |  |
| Арилжааны банк, ББСБ-тай холбогдох мэдээлэл солилцооны API сувгууд | 4.1 / 6.3* | A.5.19–A.5.23 |  |

* Зээлийн мэдээллийн бодит цагийн урсгал нь А/176 тушаалын Зургаа-р бүлгийн 6.3-т нарийвчлан заасан чиг үүрэгтэй холбоотой.

🔑 2030 он руу шилжих нөхцөл - Бүх орон нутгийн салбарт үндсэн биет болон сүлжээний хяналт (A.7, A.8.22 segmentation) нэвтэрсэн байх; - Финтек Sandbox-ын засаглалын журам батлагдсан байх; - Дотоод аудитын хөтөлбөр орон нутгийн салбаруудыг хамарсан төлөвлөгөөтэй болсон байх; - 3 жилийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө дахин баталгаажуулалтад бэлтгэх ажил эхэлсэн байх.

2030 Үе шат 4 — Дахин баталгаажуулалт (Full Recertification)

Шинээр нэмэгдэх хамрах хүрээ — Бүрэн экосистем:

| Хамрах хүрээний бүрэлдэхүүн | Стратегийн заалт | Гол Annex A хяналт | Аудитын төрөл |
| --- | --- | --- | --- |
| Орон нутгийн бүх салбар нэгжүүд; Гадаад улс дахь төлөөлөгчийн газар | 5.1 (Стратеги) | A.7.1–A.7.6, A.8.1 (endpoint) | Дахин баталгаажуулалт (3 жилийн шинэ гэрчилгээ) |
| Финтек туршилтын орчин (Sandbox); дотоод/гадаад цахим үйлчилгээний бүх суваг | 5.1 | A.8.25–A.8.29 (SDLC) |  |
| 93 хяналтын бүрэн нийцлийг баталгаажуулах, FSAP 2030 хөндлөнгийн үнэлгээнд бэлтгэх | FSAP 2030 | Clause 9.2, Хавсралт А бүхэлдээ |  |

Тэмдэглэл: “A.7.20–A.7.24” гэсэн хяналт ISO/IEC 27001:2022-т байхгүй тул (Хавсралт А.7 нь A.7.1–A.7.14 хүртэл) дээрх хүснэгтэд A.7.1–A.7.6 (салбарын биет хамгаалалт) болон A.8.1 (хөдөлгөөнт/төгсгөлийн төхөөрөмж) болгон засварлав.

Хураангуй хүснэгт

| Он | Аудитын төрөл | Шинээр нэмэгдэх хэсэг | Стратегийн холбоос |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Анхны баталгаажуулалт | Төв байр, IT, Төлбөрийн систем/СВИФТ, Эрсдэл, Хуулийн газар | 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 |
| 2028 | 1-р Хяналт + Scope Extension | Нөөц төв (DR Site), АТМ/цэвэрлэгээний системийн бүрэн хамрал | 5.2, 5.3 |
| 2029 | 2-р Хяналт + Scope Extension | Их өгөгдөл, Зээлийн мэдээлэл, Валют арилжаа, гадны банк/ББСБ API | 1.7, 3.2, 4.1 |
| 2030 | Дахин баталгаажуулалт | Орон нутгийн салбарууд, Финтек Sandbox, бүрэн экосистем | 5.1, FSAP 2030 |

Эх сурвалж: Монголбанкны дунд хугацааны стратеги (2026–2030), Тендерийн III бүлгийн ажлын даалгавар, А/176 тушаал (2026.06.08), ISO/IEC 27001:2022 Хавсралт А. Жил бүрийн он тоо нь тендерийн 40 долоо хоногийн гэрээт хугацаанаас хойшхи ойролцоо хуанлийн жилээр илэрхийлэв — эцсийн хугацааг гэрээ, гэрчилгээжүүлэх байгууллагатай тохиролцоно.