МАБУТ-ийн хамрах хүрээний шийдвэр

ISO/IEC 27001:2022 стандарт нэвтрүүлэх төслийн эхний, тэргүүлэх шийдвэр

Агуулга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (ISMS)-ийн хамрах хүрээ-г тодорхойлж баталгаажуулах нь тендерийн Ажлын даалгавар 1-ийн эхний бүтээгдэхүүн бөгөөд ISO/IEC 27001:2022 стандартын 4.3-р заалтын дагуу бусад бүх ажлын (эрсдэлийн үнэлгээ, баримт бичиг, хяналтын хэрэгжилт) суурь болно. Дунд хугацааны стратегийн 1.9-р арга хэмжээ ISMS-ийг ISO/IEC 27001:2022-оор нэвтрүүлэхийг шууд заасан.

3 хувилбарын харьцуулалт

|  | Хамрах хүрээ | Давуу тал | Эрсдэл / Сул тал |
| --- | --- | --- | --- |
| Санал 1 Гэрээт хамгаалалт | Тендерт нэрлэсэн 4 нэгж: Төлбөрийн систем технологийн газар, Санхүү удирдлагын газрын Үйлчилгээ аюулгүй байдлын хэлтэс, Эрсдэл/дотоод аудитын газар, Хуулийн газар. | Төсөв (66 сая₮), хугацаа (40 долоо хоног)-нд багтах магадлал хамгийн өндөр. | Стратеги 1.9-д заасан “орон нутгийн салбар”-ыг хамруулахгүй. |
| Санал 2 Стратегийн үнэнч ★ | Санал 1 + Салбар төлөөлөгчийн газар (орон нутаг) + API/солилцооны бодлого, нөөцлөлт-сэргээлтийн SLA. | Банкны батлагдсан стратеги 1.9-тэй бүрэн нийцнэ; “зөвхөн тендерийг биш, стратегийг ойлгосон” давуу тал. | Хамрах хүрээ өргөссөнөөр хугацаа/төсвийн эрсдэл нэмэгдэнэ — үнийн саналд тодорхой тусгах шаардлагатай. |
| Санал 3 Олон улсын жишиг | Зөвхөн Үндэсний цахим гүйлгээний төв + Мэдээлэл технологийн хэлтэс + Хяналт зохицуулалтын хэлтэс (төлбөрийн систем). | Английн Төв Банкны батлагдсан загвар (BSI гэрчилгээ №IS 655173: зөвхөн HVPS/CHAPS системд); хамгийн тодорхой хил хязгаартай. | Тендерийн Ажлын даалгавар 1-д нэрлэсэн Эрсдэл/Хуулийн газрыг шууд хамруулаагүй тул захиалагчийн зүгээс эргэлзээтэй. |

Зөвлөмж: Санал 2 — Стратегийн үнэнч хувилбар Энэ нь тендерийн шаардлагыг (Санал 1) бүрэн хангаж, нэмээд банкны 2026-2030 дунд хугацааны стратегийн 1.9-р арга хэмжээтэй зөрчилдөхгүй цорын ганц хувилбар. Хугацаа/төсвийн нэмэлт эрсдэлийг Удирдах хороонд тодорхой мэдэгдэж, шаардлагатай бол 2 үе шат (гэрээт + өргөтгөл) болгон албан ёсоор ялгах.

Удирдах хорооноос шаардагдах шийдвэр

- Дээрх 3 хувилбарын аль нэгийг ISMS-ийн албан ёсны хамрах хүрээ болгон баталгаажуулах;

- Хамрах хүрээг тусгасан Хамрах хүрээний баримт бичиг, Хэрэглээний мэдэгдэл (SoA)-ийг батлах эрх мэдлийг тодорхойлох (Ерөнхийлөгч эсвэл эрх шилжүүлсэн Дэд ерөнхийлөгч);

- Төслийн баг, хариуцагчийг Ерөнхийлөгчийн тушаалаар томилох шийдвэр гаргах.

Шийдвэр гарсны дараах дараагийн алхам

- Тушаал батлагдмагц зөрүүний шинжилгээ (gap analysis)-ийг W1-W3 хугацаанд эхлүүлэх — 118 хяналт/заалтын дэлгэрэнгүй ажлын төлөвлөгөө бэлэн;

- Хамрах хүрээний мэдэгдлийг сонгосон хувилбарын дагуу эцэслэж, SoA-ийн эхний ноороог бэлтгэх.

Эх сурвалж: Тендерийн III бүлгийн ажлын даалгавар, Монголбанкны 2026 оны org chart ба А/176 тушаал (2026.06.08), Дунд хугацааны стратеги (2026-2030), IAF CertSearch/BSI гэрчилгээний бүртгэл.